无锡市市政和园林局文件

锡政园财〔2019〕18号

无锡市市政和园林局关于下达2019年

亮化大中修专项计划的通知

无锡照明管理处：

根据2019年城市照明维护专项资金计划的绩效论证结果，结合亮化设施运行现状，现下达2019年亮化大中修专项计划260万元（详见附件），请严格按计划执行。

在组织实施计划过程中，一是要按锡政办发〔2015〕196号政府采购规定的要求，严密组织招标。二是要按局有关要求，科学组织实施。项目开工前，要组织方案论证；项目实施中，要统筹安排、精心组织、确保质量；项目完工后，要认真组织好项目质量验收，做好项目决算工作，并配合市政府投资评审管理处做好项目审计工作。

附件：2019年亮化大中修项目计划表

无锡市市政和园林局

2019年9月11日

附件

2019年亮化大中修项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 竣工 年份 | 存在问题 | 改造方案 | 概算费用 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太湖大道春阳路节点 | 2012 | 1．顶部玉飞凤造型已破损，亮化效果出现多处暗区 2.中间部分火炬雕塑现有亮化效果较为简单，火炬雕塑仅有上半部分亮，不能兼顾行人视角 3.亮化相关灯具已破败不堪，接近使用寿命 | 1．拆除玉飞凤原有亮化设施 2. 更新玉飞凤标识为304不锈钢材质，采用静电喷涂工艺，并安装LED点光源4050颗 | 69.5 |  |
|  |  |  |  | 1.在火炬雕塑灯两个横向平台安装像素网格屏 2.在火炬灯顶圈安装LED像素灯（白光常亮） 3.在火炬灯其余横圈安装LED像素灯（配合情境彩色动态变化） | 148.55 |  |
| 2 | 广南立交节点 | 2012 | 1.广南立交玉飞凤造型已破损，亮化灯珠损坏严重 2.玉飞凤不锈钢烤漆面板颜色灰暗 3.亮化控制部分失效，无效实现渐变效果 | 1．拆除玉飞凤原有亮化设施 2. 更新玉飞凤标识为304不锈钢材质，采用静电喷涂工艺，并安装LED点光源3592颗 3.更新亮化控制系统 | 35.92 |  |
|  | 工程费用 |  |  |  | 253.97 |  |
| 4 | 招标代理费、审计费、监理费等相关费用 |  |  |  | 6.03 |  |
| 5 | 合计 |  |  |  | 260.00 |  |

无锡市市政和园林局办公室                2019年9月16日印发